zał. nr 1

z dnia 30 sierpnia 2010r.

do  Planu Odnowy

Miejscowości Rewal

na lata 2007-2013

2.4 Przestrzenna struktura miejscowości

2.4.1 Dominanta przestrzenna

Dominantę przestrzenną w Rewalu stanowi Kościół Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela.

Budynek kościoła w Rewalu

2.4.2 Otwarte przestrzenie wspólne

W Rewalu rolę otwartej przestrzeni wspólnej stanowi obszar wyznaczony od strony morza  przez ul. Saperską i Sikorskiego  oraz od strony południowej przez  ul. Parkową  i Warszawską.

Mapa miejscowości Rewal

2.4.3 Elementy charakterystyczne dla danej miejscowości.

REWAL - dawna osada rybacka, położona na 15- metrowym klifie stanowi centrum administracyjne, kulturalne i oświatowe Gminy Rewal. Rewal zachwyca turystów swoją urodą, zadbaną zielenią oraz dobrze zorganizowaną infrastrukturą. Urozmaicona architektura, wypielęgnowane ogródki przydomowe, liczne kawiarenki, kwieciste place, nastrojowe oświetlenie ulic - wszystko to sprawia, że panuje tu specyficzna, atmosfera spokoju i przytulności. Ta właśnie atmosfera oraz nowoczesna baza noclegowa „na każdą kieszeń” , składająca się z nowoczesnych ośrodków wczasowych, pensjonatów ,domów gościnnych i kempingów, sprawia, że turyści, którzy raz odwiedzili Rewal, powracają tu co roku. Długie ciepłe wieczory umilają nowoczesne dyskoteki i tętniące życiem kawiarenki. Co roku powstają nowe obiekty oferujące usługi w zakresie odnowy biologicznej.

Rewal – łódź rybacka na plaży

Elementy charakterystyczne dla miejscowości Rewal:

Nadmorska Kolej Wąskotorowa – to zabytkowa kolej wąskotorowa łącząca Gryfice i Trzebiatów  z miejscowościami Gminy Rewal, powstała jako jedna z pierwszych linii na Pomorzu Zachodnim. Odcinek Gryfice – Niechorze oddano do użytku  1 lipca 1896r. W 1912r. linię przedłużono o odcinek Niechorze – Trzebiatów wraz z mostem żelbetonowym nad rzeką Regą koło Nowielic (most to przykład wczesnych rozwiązań konstrukcji betonowych).

Zachowane obiekty: budynki  i budowle inżynieryjne pochodzą z okresu budowy linii tj. lat 1986-1912. Przedmiotowa linia kolejowa jest ważnym świadectwem historii kolejnictwa na Pomorzu Zachodnim, jest unikatowym  przykładem zachowania linii wąskotorowej o szerokości toru -1000 mm. Zachowane budynki i budowle przedstawiają wartości estetyczne specyficzne dla budownictwa kolejowego.

Zabytkowa linia kolejowa przejęta w 2002r. przez Gminę Rewal stała się jedną z głównych atrakcji turystycznych  regionu, przewożąc każdego roku około 100 tysięcy turystów.

W Rewalu znajduje się zabytkowy dworzec kolejowy z charakterystyczną formą budynku dla przełomu XIX i XX w.

Budynek zabytkowego dworca w Rewalu

2.5 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Plac rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu.

Obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Rewala jest plac rekreacyjny przy ul. Sikorskiego, który ma stanowić atrakcyjne miejsce zabaw dla dzieci oraz miejsca spotkań.

Plac przy ul. Sikorskiego

Centrum sportowe w Rewalu.

Centrum sportowe w Rewalu składa się z boiska lekkoatletycznego ze sztuczną trawą , kortów tenisowych, skate parku i nowoczesnej hali sportowej, w której mogą odbywać się zawody i turnieje na międzynarodowym poziomie.

Hala sportowa w Rewalu

Taras widokowy przy ul. Klifowej.

Punkt widokowy usytuowany na klifie. Miejsce spotkań i spacerów dla turystów
i mieszkańców Rewala.

Punkt widokowy przy ul. Klifowej

Zejście na plażę wraz z platformą widokową przy ul. Werteplatte.

Zejście na plażę wraz z platformą widokową przy ul. Westerplatte

Amfiteatr.

W amfiteatrze odbywają się koncerty największych gwiazd polskiej estrady, wieczory kabaretowe, imprezy plenerowe i wydarzenia sportowe.

Amfiteatr w Rewalu

Mała architektura

Łódź rybacka i zegar przy ul. Kamieńskiej i Westerplatte

5. OPIS PLANOWANYCH PRZĘDSIĘWZIĘĆ

1a. Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego
w   Rewalu.

Nazwa

Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu.

Cel

Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich  przez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

Przeznaczenie

Plac przy ul. Sikorskiego ma służyć wszystkim mieszkańcom Rewala  jako ogólnodostępne miejsce spotkań oraz zabaw.

Harmonogram realizacji

Tabela 9a

| L.p. | Opis zadania | Szacunkowy koszt | Harmonogram |
| --- | --- | --- | --- |
| 1a.0 | Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu | 1.326.156,31 | grudzień 2012 |
| 1a.1 | Roboty przygotowawcze | 23 687,64 | wrzesień 2011 |
| 1a.2 | Ciągi piesze i miejsca postojowe | 464 138,33 | wrzesień 2011 |
| 1a.3 | Zieleń | 289 524,56 | listopad 2011 |
| 1a.4 | Elementy małej architektury | 378 900,78 | październik 2011 |
| 1a.5 | Oświetlenie | 61 512,07 | październik 2011 |
| 1a.6 | Fontanna i poidełko | 108 392,94 | listopad 2011 |

Kwota końcowa i wskazanie źródeł jej pozyskania:

1.326.156,31zł z dochodów własnych Gminy Rewal

Opis zadania

Przedmiotem planowanego zamierzenia budowlanego jest modernizacja placu znajdującego się u zbiegu ulic Warszawskiej, Sikorskiego i Białej w Rewalu. Projekt modernizacji zakłada zachowanie obecnego podziału placu na dwie części. Mniejsza część na planie trójkąta, oddzielona stanowiskami dla samochodów osobowych, od części większej o kształcie trapezu. Plac będzie pełnił funkcje atrakcyjnego miejsca spotkań oraz placu zabaw dla dzieci.

- Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych:

- powierzchnia placu około 2.300m2

- oświetlenie uliczne wysokie szt.  22 , niskie szt. 20

- fontanna typu wieloryb szt. 1 wraz z mechanizmem oraz przyłączem doprowadzającym i odprowadzającym wodę;

- linearium szt. 1

- odwodnienie placu

- poidełko szt.1

- drewniane pergole

- ławki wolnostojące szt. 13

- ławki wolnostojące R zew. 130cm – szt. 2

- ławki wolnostojące R zew. 150cm – szt. 8

- siedziska na murkach z cegły klinkierowej

- kosze na śmieci ze stali kwasoodpornej – szt. 22

- donice betonowe

- słupki przeszkodowe ze stali kwasoodpornej – szt. 4

- nasadzenia zieleni ozdobnej

- osłony drzew poziome szt. 4

- osłony drzew pionowe szt. 18

- drewniane ramy szt. 3

- parking rowerowy, profil zamknięty ze stali kwasoodpornej,

- murki oporowe z cegły klinkierowej

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

W chwili obecnej plac u zbiegu ulic Warszawskiej, Sikorskiego i Białej w Rewalu jest prowizorycznie zagospodarowany jedynie pod względem miejsc postojowych. Pozostały obszar pełni funkcję niezagospodarowanego zieleńca, z brakiem nasadzeń oraz elementów w postaci małej architektury.

- Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Właściwości funkcjonalno – użytkowe pożądane po wykonaniu modernizacji 
placu mają na celu podniesienie walorów estetycznych, z jednoczesnym zapewnieniem atrakcyjnego miejsca zabaw dla dzieci oraz miejsca spotkań. Na obszarze placu należy zapewnić miejsca postojowe dla samochodów osobowych o pełnowymiarowych rozmiarach.