UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej pięć kolejnych lat, które obejmują  w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy              w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata;

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali.

Dotychczas obowiązujący program znajduje się na stronie: http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/3262

Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2011-2015 został zrealizowany w następującym zakresie:

Plan na rok 2011 :

- Pogorzelica -  rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego na funkcję  mieszkalną wielorodzinną  z instalacjami wewnętrznymi-  ROKITA I ( 6 lokali )—zrealizowano -  w marcu 2011r. oddano do użytkowania 6 lokali

- Pobierowo – projekt osiedla  budynków socjalnych  miedzy ulicami Piastowską   i Wrocławską  ( 4 budynki w tym 20 lokali ) - zrealizowano - Gmina Rewal uzyskała pozwolenie na budowę 14.02.2011r.

- Rewal  – projekt osiedla  budynków socjalnych  przy ul. Słonecznikowej ( 4 budynki w tym 20 lokali) - zrealizowano -  Gmina Rewal uzyskała pozwolenie na budowę 14.02.2011

- Rewal - projekt garaży przy ul. Warszawskiej 3 –zrealizowano -  posadowiono jeden garaż na koszt najemcy w 2011r.

- Pogorzelica -  rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną wielorodzinną  z instalacjami wewnętrznymi ( 21 lokali ) -  ROKITA II                          ( częściowa realizacja )- rozpoczęto inwestycję

Plan na rok 2012:

1)  Rewal –  projekt rozbudowy budynku przy ulicy Saperskiej 18-  nie zrealizowano ze względu na planowaną sprzedaż budynku, Dom Nauczyciela, na rzecz najemców,

- Pobierowo – realizacja  budynku socjalnego  miedzy ulicami Piastowską  i Wrocławską  ( 6 lokali)- nie zrealizowano,

- Pogorzelica -  rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną wielorodzinną  z instalacjami wewnętrznymi ( 21 lokali ) -  ROKITA II – realizacja w trakcie

- Projekt budynku mieszkalnego w Niechorzu na ulicy Szczecińskiej ( 4-6 lokali ) –zrealizowane- Gmina Rewal uzyskała pozwolenie na budowę 18 lutego 2013r. ( 4 lokale mieszkalne i 5 pomieszczeń gospodarczych ),

- Rewal – realizacja budynku gospodarczego przy budynku na ul. Krótkiej – nie zrealizowano.

Plan na rok 2013:

- Rewal – realizacja  budynku socjalnego przy ulicy Słonecznikowej ( 6 lokali ) – nie zrealizowano,

- Pogorzelica -  rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną wielorodzinną  z instalacjami wewnętrznymi ( 21 lokali ) -  ROKITA II ( częściowa realizacja )- inwestycja została zrealizowana, przydzielono 21 lokali mieszkalnych w lutym 2014r,

- Pogorzelica – projekt budynku socjalnego ROKITA III- nie zrealizowano,

- Niechorze - realizacja budynku mieszkalnego w Niechorzu na ulicy Szczecińskiej ( 4-6 lokali )- nie zrealizowano.

Plan na rok 2014:

  - Pobierowo – wykonanie projektu na budynek wielolokalowy z lokalami socjalnymi i komunalnymi przy ulicy Prusa 7 ( 16 lokali ) – nie zrealizowano,

- Pobierowo – realizacja  budynku socjalnego  miedzy ulicami Piastowską i Wrocławską ( 4 lokale ), – nie zrealizowano,

- Pogorzelica – realizacja budynku socjalnego o obniżonym standardzie -  ROKITA III etap ( 8 lokali ) – nie zrealizowano,

2015 rok:

- Rewal – realizacja  budynku socjalnego przy ulicy Słonecznikowej ( 4 lokale ) – nie zrealizowano,

- Rewal –  realizacja  rozbudowy budynku przy ulicy Saperskiej 18  ( 5 lokali ) – nie zrealizowano z powodu sprzedaży budynku Dom Nauczyciela na rzecz najemców.

W latach 2011 do 2015r dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Liczbę sprzedaży przedstawiono w tabeli poniżej :

| Lp. | nr działki | powierzchnia | obręb | tryb sprzedaży | data sprzedaży | cena zbycia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1032/2 | 704 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 2012.01.25 | 123748,5 |
| 2. | 260/4 | 614 (udz. 2382/10000) | Pobierowo | na rzecz najemcy | 2012.01.25 | 39500 |
| 3. | 551/6 | 755 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 2012.12.28 | 124543,1 |
| 4. | 527 | 624 | Niechorze | na rzecz najemcy | 2012.09.25 | 36796,38 |
| 5. | 37\ 2 | 1203 | Rewal 1 | lokale na rzecz 6 najemców Dom Nauczyciela | 08.08.2013 | 14419,47 |
| 6. |  |  |  |  |  | 12087,6 |
| 7. |  |  |  |  |  | 15687,28 |
| 8. |  |  |  |  |  | 29130,4 |
| 9. |  |  |  |  |  | 23587,65 |
| 10. |  |  |  |  |  | 10489,96 |
| 11. | 222/5 | 898 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 09.01.2014 | 151 267,60 |
| 12. | 439/7 | 1038 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 09.01.2014 | 157 741,92 |
| 13. | 428/5 | 745 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 09.01.2014 | 111 410,40 |
| 14. | 512/1 | 843 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 09.01.2014 | 112 542,72 |
| 15. | 1032/4 | 1290 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 09.01.2014 | 217 155,40 |
| 16. | 215/6 | 525 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 30.01.2014 | 82 596,86 |
| 17. | 438/2 | 1125 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 30.01.2014 | 176 348,64 |
| 18. | 348/3 (udz. 2121/10000) | 777 | Rewal 1 | na rzecz najemcy | 30.01.2014 | 18 621,00 |
| 19. | 527 (udz. 5700/13706) | 624 | Niechorze | na rzecz najemcy | 30.01.2014 | 26 381,40 |
| 20. | 474 (udz. 2814/10000) | 1672 | Niechorze | na rzecz najemcy | 20.01.2014 | 41 928,18 |
| 21. | 537 (udział 1790/10000) | 1046 | Niechorze | na rzecz najemcy | 25.09.2014 | 83 425,50 |
| 22. | 269 | 520 | Pobierowo | na rzecz najemcy | 30.07.2015 | 152 786,00 |

Rozdział V uchwały Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym

został zrealizowany w następujący sposób:

  - część działki 474  o pow. 5708 m2 , obr. Pobierowo- zrealizowano – budynek socjalny posadowiony na terenie zielonym został opuszczony przez najemcę. Budynek ulegnie rozbiórce w 2017r.

  - działka 435/10 o pow. 660 m2, obr. Pobierowo- zrealizowano – działka została sprzedana,

  - działka 222/4 o pow. 1030 m2, obr. Pobierowo- nie zrealizowano,

  - działka 438/7 o pow. 1127 m2 obr. Pobierowo -zrealizowano-  przeniesiono rodzinę do innego lokalu socjalnego. Podjęto uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży. Planowany termin sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym  to wrzesień 2017r.

  - działka 354/1 o pow. 2022  m2, obr. Rewal 1( Ośrodek Zdrowia) - nie zrealizowano,

  - działka 517  obr. Rewal 1( Szkoła)- nie zrealizowano,

  - działka 625  o pow. 210  m2, obr. Niechorze- zrealizowano, rodzinie zamieszkującej  w lokalu przyznano lokal socjalny w budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 A  w Pogorzelicy

  - działka 949 o pow. 649 m2, obr. Niechorze- zrealizowano, rodzinie zamieszkującej w lokalu przyznano lokal socjalny w budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 A w Pogorzelicy

  - działka  304/1 obr. Pogorzelica, ul. Bursztynowa 4 – zrealizowano - rodzinie zamieszkującej w lokalu przyznano lokal socjalny w budynku przy ul. Wojska Polskiego 17 C w Pogorzelicy

  - działka Dworca Kolei Wąskotorowej  Pogorzelica – zrealizowano - najemcy lokalu przyznano lokal socjalny w budynku przy ul. Wojska Polskiego 17  w Pogorzelicy.

Gospodarka mieszkaniowa realizowana przez Gminę Rewal w zakresie remontów i inwestycji była uzależniona              od środków przewidzianych na te cele w budżecie Gminy.